# Présentation du projet Mamacare – Application de santé maternelle et infantile

## 1. INTRODUCTION (0 – 30 secondes)

Notre projet s’intitule Mamacare : une application mobile de suivi de grossesse et de santé infantile. Elle vise à accompagner les femmes enceintes et les jeunes mamans dans leur parcours, en leur offrant un outil fiable, personnalisé et interactif. Elle permet aussi aux médecins de s’inscrire et d’être vérifiés par un administrateur, afin de créer un écosystème de confiance.

Ce projet contribue directement à la Stratégie Nationale de Développement 30 (SND 30) , en particulier à l’axe « Santé pour tous », en facilitant l’accès à l’information médicale et en réduisant la mortalité maternelle et infantile grâce à un suivi rapproché et un système de notification adaptés.

La durée globale prévue pour le projet est de 6 mois, avec des livraisons incrémentales toutes les deux semaines.

## 2. PERTINENCE DU PROTOCOLE

Nous avons découpé le projet en trois phases principales :

### Phase 1 – Cadrage et conception (4 semaines)

Activités :

analyse des besoins, réalisation du cahier des charges maquettes UI/UX

choix technologiques (Laravel + MongoDB pour le backend, React Native pour le frontend, Firebase pour l’authentification et les notifications).

Ressources : Développeurs full-stack, designer UX, expert métier (sage-femme).

Responsabilités : le Srum Master assure le suivi et le respect de la  méthodologie agile, le designer réalise les maquettes, les développeurs mettent en place l’architecture de base.

### Phase 2 – Développement du cœur de l’application (6 semaines)

Activités :

authentification avec Firebase (inscription, connexion, rôles maman/médecin),

gestion des profils, suivi de grossesse (dates clés, IMC, rendez-vous), gestion des enfants, notifications push.

Ressources : deux développeurs backend, deux développeurs frontend, un admin pour la gestion des médecins.

Méthodologie : Scrum avec sprints de 2 semaines. Chaque sprint produit une fonctionnalité testable.

Marges : nous avons prévu 20 % de temps tampon pour les imprévus (intégration Firebase, adaptations des librairies, retours utilisateurs).

### Phase 3 – Tests, déploiement et formation (2 semaines)

Activités : tests d’acceptation, correction de bugs, rédaction de la documentation, déploiement sur les stores, formation des utilisateurs pilotes.

## 3. RÉALISATION DU PROTOCOLE

### Ce qui a été réalisé à date (tâches accomplies, résultats obtenus)

Backend Laravel :

- Authentification Firebase fonctionnelle (inscription, connexion, gestion des rôles).

- Base de données MongoDB avec migrations pour les collections : users, doctor_profiles, pregnancies, children, notifications.

- Contrôleurs : inscription, connexion, gestion de profil, suivi de grossesse (démarrage, ajout de poids, consultation), gestion des enfants.

- Middleware de vérification du token Firebase et du rôle.

- Service Firebase pour l’envoi de notifications push.

- API documentée avec Swagger (en cours).

- Tableau de bord administrateur (Livewire) pour valider les médecins.(en cours)

Frontend React Native / Expo :

- Écrans d’inscription et de connexion avec Firebase Auth.

- Gestion du contexte utilisateur (AuthContext) avec persistance AsyncStorage.

- Écran de configuration de la grossesse : saisie des dates, calcul automatique de la date d’accouchement.

- Écran de tableau de bord de grossesse : affichage de la semaine, graphique d’évolution du poids, paramètres et conseils.

- Écran d’ajout manuel d’un enfant (pour les naissances non suivies pendant la grossesse).

- Notifications push locales avec FCM (token envoyé au backend).

- Intégration des hooks pour gérer les données grossesse et enfants.

État actuel :

La fonctionnalité de suivi de grossesse est opérationnelle (création, ajout de poids, affichage du dashboard). L’authentification des médecins est en cours d’intégration côté frontend, avec l’écran de saisie des informations professionnelles et la validation par l’admin (backend déjà prêt). La partie enfant est également avancée avec la possibilité d’ajouter un enfant manuellement et de consulter son carnet de santé.

### Ce qui reste à faire (prochaines étapes, activités à venir)

Terminer l’authentification médecin :

- Finaliser l’écran d’inscription médecin (champs spécifiques).

- Créer l’espace médecin (consultation de ses patientes, prise de notes).

Notifications intelligentes :

- Planifier les rappels de rendez-vous (grossesse et enfant) en fonction des dates.

- Envoyer des conseils hebdomadaires automatiques.

Fonctionnalités enfant :

- Courbe de croissance complète avec percentiles OMS.

- Carnet de vaccination interactif (rappel des vaccins à venir).

Intégration avec le système de santé (optionnel) :

- Partager les données avec le carnet de santé numérique (DMP).

Tests utilisateurs et corrections finales.

### Ressources mobilisées pour l’exécution

Humaines : 2 développeurs backend (Laravel), 2 développeurs frontend (React Native), 1 designer UX/UI, 1 expert métier (sage-femme), 1 chef de projet.

Matérielles : serveur de développement (machine locale), serveur de production (prévu chez OVH), émulateurs mobiles.

### Marges prévues pour gérer les imprévus

20 % de temps tampon dans chaque sprint.

Conclusion : Mamacare est une application en phase active de développement. Le cœur fonctionnel est déjà opérationnel (grossesse et début de l’espace enfant). Nous entrons maintenant dans la phase d’enrichissement des fonctionnalités (médecins, notifications avancées) avant les tests finaux et le déploiement. Ce projet contribue efficacement à la modernisation du suivi de la santé maternelle et infantile au Cameroun, en phase avec les objectifs de la SND 30.